CHUẨN HÓA NHỊP SPRINT CỦA ĐỘI RIKKEIGO

PHẦN 1 – PHÂN TÍCH

| Quy tắc | Đúng/Sai | Vi phạm | Trụ cột | Hậu quả / Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QT1 | Sai | Sprint | Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi | Sprint thay đổi độ dài làm mất nhịp ổn định, khó biết khi nào có bản mới. |
| QT2 | Sai | Increment, Definition of Done | Minh bạch, Thanh tra | Phần chưa kiểm thử chưa thể coi là hoàn thành, dễ gây hiểu sai chất lượng. |
| QT3 | Đúng | — | — | Đúng vì sau Sprint Review có thể cập nhật Product Backlog theo phản hồi mới. |
| QT4 | Sai | Sprint Retrospective | Thanh tra, Thích nghi | Bỏ Retrospective làm đội mất cơ hội cải tiến và có thể để lỗi cũ lặp lại. |

PHẦN 2 – SỬA LỖI

QT1: Đội RikkeiGo giữ Sprint có độ dài cố định (ví dụ 2 tuần) và không tự ý thay đổi độ dài Sprint.

QT2: Cuối Sprint, đội chỉ trình diễn những phần đã đạt Definition of Done và đã được kiểm thử.

QT3: Sau Sprint Review, Đức cập nhật Product Backlog dựa trên góp ý và thông tin mới từ người dùng.

QT4: Đội luôn tổ chức Sprint Retrospective sau mỗi Sprint để xem xét và cải tiến cách làm việc.

Kết luận: QT1, QT2 và QT4 sai; QT3 đúng. Đội cần giữ nhịp Sprint ổn định, chỉ công nhận phần đã Done và luôn thực hiện Retrospective.